**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | En resumen, se empezó con el desarrollo de la aplicación web y se llevo a cabo lo necesario para llegar al 50% necesario para la presentación de la EV2, es decir: base de datos sintética, Dashboard interactivo, túneles, alertas, historial, login, iniciar procesos, modificar procesos y terminar procesos |
| Objetivos | Objetivos futuros para la EV3:   * Modelar otra base de datos sintéticas * Ajustes visuales * Aprobación del cliente |
| Metodología | Se mantiene metodología scrum |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias de este trabajo debido al limite de este Word se encuentran en este enlace de drive.  <https://drive.google.com/drive/folders/15cbhUQvoPpkfhg9fwAZYL5wZSqwmCJYs?usp=drive_link>  en este se puede evidenciar a través de pantallazos los diversos pantallazos del avance del proyecto también contamos con el repositorio siendo este a través de la plataforma GitHub.  <https://github.com/re-sound/CapstoneG5> |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| El desarrollo de software: esta explicito en el desarrollo del programa, integración de base de datos: Esta se encuentra presente en la base de datos sintética que realizamos | 1. Mejoras en el UI en base a feedback  2. Mejora en la estructura de base de datos  3. Funciones extras requeridas por el cliente | Se necesita simplemente el Software de desarrollo ya utilizado | Hasta EV3 es decir aprox 5 – 6 semanas | Justin y Juan José desarrollo de software y funciones requeridas por el cliente.  Juan Aguirre y Sergio base de datos y documentos del APT | La mayor dificultad es el tiempo en nuestra contra y también el tiempo personal de cada integrante | 1. En curso  2. No iniciada  3. No iniciada | A lo largo de este sprint hemos ajustado fechas por tiempo de desarrollo dentro de las que se encuentran funciones como: Alertas, Base de datos sintéticas y Dashboard |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:De los factores que facilitaron el desarrollo es la comunicación que tenemos como grupo*. Mien*tras que nuestro mayor problema fue el tiempo personal por ende para solucionar esto, determinamos fechas para trabajar en conjunto y presencial |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: dentro del desarrollo tuvimos 2 ajustes, pero más que todo de fechas donde un ejemplo fue a la hora de desarrollar nuestra base de datos sintéticos, el problema fue que el desarrollo tomo mas del tiempo estimado debido a poco conocimiento de esto mismo. La segunda ocasión fue para el desarrollo de algunas funciones que es lo mismo para la anterior solo que en este caso hubo más problemas personales por parte de los miembros por ende el tiempo no dio. |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:Dentro de las actividades que tenemos en “no iniciadas” tenemos: Mejora en la estructura de base de datos, Funciones extras requeridas por el cliente. Estas se encuentran en esta categoría debido a que están definidas para realizarse dentro del sprint 3. |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)