## Slide 1: Proyecto: Atreu Tempeture

## Slide 2: Descripción del proyecto
El proyecto consiste en un software de termometría y análisis para camaras de frio. Principalmente centrado en el aspecto de análisis y control, entregando al usuario la información y herramientas para controlar la temperatura en las cámaras y llevar un registro de los cambios, errores y anomalías ocurridas. En este caso en particular, para un frigorífico en las cercanías de melipilla, donde se requiere mantener temperaturas específicas para cada alimento que ellos poseen

## Slide 3: Relación con el perfil de egreso
Exige aplicar competencias de “Gestión de proyectos”
Análisis de procesos de negocios
Trabajo colaborativo
Requiere integración de sistemas

## Slide 4: Intereses profesionales
El proyecto conecta con nuestro interés en común de incorporarnos en el mundo de la gestión y creación de proyectos informáticos, como también nos permite colocar en práctica habilidades como el liderazgo, análisis tanto de datos como del negocio, programacion basica y avanzada y el trabajo en equipo.
Posibilidad de aprender de primera mano más sobre la integración de sistemas

## Slide 5: Factibilidad
Tiempo: Plazo de 10 semanas(Plazo estipulado por el ramo) de desarrollo es posible realizar los alcanzables más importantes
Recursos: Solo se necesitan el software de programación, base de datos y sensores de temperatura además de posibles Arduino o parecidos, los cuales pueden ser sustentados por el cliente y/o la institución (Duoc) al ser costos menores o bajos
Factores externos:
Positivo: Contacto cercano con el cliente y a la ubicación de este mismo
Negativo: La integración correcta de los sensores y emplear APIs idealmente no utilizadas previamente

## Slide 6: Objetivos generales y específicos
Objetivo general:
Generar un sistema web de medición y gestión de temperatura en tiempo real, conectado a diversas cámaras de frío, que permita no solo el monitoreo constante, sino también la administración eficiente de los equipos mediante funciones complementarias como generación de informes, planillas y herramientas de apoyo
Objetivos específicos:
Monitoreo de temperatura
Configuración de rangos óptimos por producto
Alertas y notificaciones automáticas
Registros de alertas y de temperaturas peak
Generación de reportes y exportación de datos
Gestión de usuarios y roles
Integración con sensores LoT

## Slide 7: metodología de trabajo
El proyecto se guía bajo las practicas de las metodologias agiles, mas orientada al uso de la metodología Scrum debido a su manera de organizar al grupo de trabajo y la facilidad de interacción entre el cliente(Product Owner) y el equipo Scrum por medio del Scrummaster. Aquello facilitando la adaptación y respuesta al cambio, además de mejorar el rendimiento y entendimiento a la hora de realizar las actividades

## Slide 8: Plan de trabajo
Sprint 0 – Documentación
Objetivo: Completar toda la documentación necesaria que explique, justifique y planifique el desarrollo del proyecto, estableciendo las bases para los siguientes sprints.
Actividades:
Visión del Proyecto – Definir propósito, objetivos, alcance y metas del proyecto. Responsable: Equipo.
Stakeholder Map / Roles y Responsabilidades – Identificar todos los actores clave del proyecto, sus responsabilidades y nivel de influencia. Responsable: Equipo.
Épicas e Historias de Usuario – Documentar funcionalidades clave del sistema, priorización y escenarios de uso. Responsable: Equipo.
Product Roadmap – Establecer roadmap del proyecto, entregables por sprint y objetivos a corto y largo plazo. Responsable: Equipo.
Product Backlog – Crear lista priorizada de funcionalidades, historias y tareas para todo el proyecto. Responsable: Equipo.
Sprint Planning – Planificar la ejecución de tareas para los sprints siguientes, asignación de responsables y estimación de duración. Responsable: Equipo.
Definition of Done (DoD) – Establecer criterios de aceptación para cada entregable del proyecto. Responsable: Equipo.
Burndown Chart – Generar gráfico inicial que permita visualizar las tareas planificadas vs. tiempo del sprint, sirviendo como guía de progreso. Responsable: Equipo.

## Slide 9: Plan de trabajo
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas
Objetivo: Desarrollar, implementar y probar los elementos de monitoreo de las cámaras de frío y generación de alertas en tiempo real.
Actividades:
Visualizar temperatura actual de cada cámara – Mostrar datos en tiempo real en el dashboard. Responsable: Justin.
Actualizar temperaturas automáticamente cada minuto – Automatizar la recolección de datos mediante sensores IoT. Responsable: Sergio.
Generar alerta en tiempo real al superar rangos – Activar notificaciones cuando la temperatura exceda límites definidos. Responsable: Juan José.
Mostrar alerta visual en dashboard – Señalizar visualmente cualquier anomalía para el operador. Responsable: Justin.
Integrar primer sensor IoT al sistema – Conectar hardware al software para transmisión de datos. Responsable: Equipo.
Pruebas unitarias e integración básica – Validar que cada módulo funcione individualmente y en conjunto. Responsable: Sergio.
Preparar demo funcional para Sprint Review – Presentar el avance del sprint a los stakeholders. Responsable: Equipo.

## Slide 10: Plan de trabajo
Sprint 2 – Configuración y Reportes
Objetivo: Implementar y probar funcionalidades de configuración de rangos de temperatura, generación de reportes y exportación de datos.
Actividades:
Configurar rango de temperatura por fruta – Definir límites de temperatura según tipo de fruta. Responsable: Juan José.
Consultar rango asignado a una cámara – Visualizar los rangos configurados en cada cámara desde el sistema. Responsable: Justin.
Editar el rango configurado – Permitir modificaciones de parámetros según necesidades. Responsable: Sergio.
Generar reporte en PDF de estado actual – Crear reportes legibles y exportables de la información del sistema. Responsable: Justin.
Exportar registros en Excel – Permitir análisis y almacenamiento histórico de datos. Responsable: Sergio.
Pruebas de rangos y reportes – Validar que los rangos y reportes funcionen correctamente. Responsable: Equipo.
Demo con rangos y reportes básicos – Presentar las funcionalidades implementadas para retroalimentación. Responsable: Equipo.

## Slide 11: Plan de trabajo
Sprint 3 – Históricos y Usuarios
Objetivo: Desarrollar y probar funcionalidades de consulta histórica, gestión de usuarios y asignación de roles, asegurando seguridad y trazabilidad.
Actividades:
Consultar historial diario de temperaturas – Visualizar datos históricos en el dashboard. Responsable: Justin.
Descargar historial en Excel – Exportar datos históricos para análisis externo. Responsable: Sergio.
Revisar historial de alertas – Consultar eventos pasados para identificar patrones o problemas recurrentes. Responsable: Juan José.
Crear nuevos usuarios – Permitir alta de usuarios en el sistema. Responsable: Justin.
Asignar roles de usuario – Definir permisos y niveles de acceso según funciones. Responsable: Sergio.
Pruebas de históricos y roles – Validar consultas históricas y permisos de usuarios. Responsable: Equipo.
Demo de históricos y gestión de usuarios – Presentar las funcionalidades completas y cerrar ciclo de pruebas. Responsable: Equipo.

## Slide 12: Evidencias a utilizar para marcar logros de la actividades del proyecto
Reuniones semanales
Definición del proyecto
Burndown Chart
Stakeholder Map
Únicas e historias de usuarios
Visión del proyecto
Definition of Done
Sprint Planning
Product Backlog
Product Roadmap
Sprint Backlog

## Slide 13: Conclusión